АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2023 года                				                      №864

п.г.т. Приаргунск

Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

на 2024-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2024-2028 годы»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства и природопользования администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края Кулешова Д.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://priarg.75.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Приаргунского

муниципального округа

Забайкальского края                                                                                Е.В. Логунов

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Приаргунского муниципального округа от 08 ноября 2023 г. №864

Программа «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2024-2028 годы»

Паспорт программы

| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2024 - 2028 годы» |
| Основание для разработки программы | Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2014 года №188. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Приаргунского муниципального округа |
| Разработчик программы | Администрация Приаргунского муниципального округа |
| Цель (цели) программы | - Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду |
| Задачи программы | - Уменьшение объема размещаемых отходов в не предназначенных для этого местах. - Проведение очистки территорий, деградированных в результате размещения отходов. - Устройство контейнерных площадок. |
| Сроки реализации программы | 2024-2028 год |
| Целевые индикаторы и показатели | - Ликвидация несанкционированного размещения отходов производства и потребления в количестве 221,59 тыс. м3. - Сокращение площади земель загрязнёнными отходами производства и потребления в количестве 215,215 га. - Устройство контейнерных площадок в количестве 186 шт. |
| Объем финансирования из бюджета района программы, прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Источниками финансирования программы являются средства бюджета Забайкальского края, средства бюджета муниципального района. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 695207,79 тыс. руб.*, в том числе 2024 год: 1279,0 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального округа – 1279,0 тыс. руб.; 2025 год: 173482,20 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального округа – 173482,20 тыс. руб.; 2026 год: 173482,20 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального округа – 173482,20 тыс. руб. 2027 год: 173482,20 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального округа – 173482,20 тыс. руб. 2028 год: 174761,19 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального округа – 174761,19 тыс. руб. *- данные подлежат корректировке |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы будет способствовать сокращению площади земель, загрязненных отходами* 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год. Объем, м3; 124,30; 55306,85; 55482,89; 55189,48; 55486,48. Площадь, м2; 1208,25; 537617,65; 539328,89; 536476,83; 537518,4. Площадки ТБО, шт.; 10; 46; 40; 50; 40. Сумма, тыс.руб.; 1279,00; 173482,20; 173482,20; 173482,20; 174761,19. *- данные подлежат корректировке |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Приаргунского муниципального округа. |

- Характеристика текущего состояния в сфере реализации подпрограммы

30 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации утверждены Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Основы государственной политики), распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 2423-р утвержден план действий по реализации Основ государственной политики.

В развитие государственной политики на территории Забайкальского края продолжается работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере охраны окружающей среды и реализация мероприятий по экологической безопасности.

Распоряжением Правительства Забайкальского края от 09 июля 2013 года №374-р одобрены Основные направления экологической политики Забайкальского края на период до 2030 года (далее – Основные направления экологической политики края), распоряжением Губернатора Забайкальского края от 17 декабря 2013 года № 609-р утвержден План действий по реализации Основных направлений экологической политики края.

16 декабря 2009 года принят Закон Забайкальского края «Об отходах производства и потребления» № 327-33К, одобрена Концепция обращения с отходами производства и потребления на 2013-2020 годы.

По-прежнему остается сложной в Приаргунском округе ситуация с отходами различных видов и происхождения.

По состоянию на 31 октября 2023 года в Приаргунском округе насчитывается 25 свалок площадью 215,215 га. В соответствии с действующим законодательством эксплуатация свалок является нарушением требований природоохранного и санитарного законодательства.

На территории Приаргунского округа отсутствует предприятия по утилизации отходов производства и потребления. Становятся массовыми стихийные свалки мусора, возникающие по обочинам дорог, на территориях городских, сельских поселений района – все это ухудшает качественное состояние земель.

В настоящее время на территории Приаргунского округа отсутствуют специализированные полигоны захоронения твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» регулирование деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами должно осуществляться исполнительными органами государственной власти региона посредством выбора на конкурсной основе регионального оператора.

Производственная и инвестиционная программы деятельности регионального оператора разрабатываются в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Территориальная схема должна предусматривать развитие комплексных систем переработки всех отходов региона, их перемещения, утилизации, захоронения. Мероприятия по развитию территориальной схемы должны быть отражены в региональных программах по обращению с отходами с учетом всех территориальных особенностей инфраструктуры региона, расположения жилых, промышленных и других объектов, специфики образующихся отходов по каждым территориям.

Решение проблем по наведению порядка на территории Приаргунского округа состоит не только в организации системы сбора, размещения, обезвреживания, утилизации отходов, но и в формировании экологической культуры людей а также в ликвидации несанкционированных свалок. Без этого трудно надеяться на то, что деятельность граждан в быту, принятие управленческих, технических решений будут носить ответственный, щадящий и оберегающий природу характер.

В эколого-экономическом аспекте эффективность реализации мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба будет достигнута за счет снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду; сокращения площади земель, загрязненных отходами; улучшения экологической обстановки.

Анализ текущего состояния сферы реализации программы показывает наличие ряда проблем:

низкая степень внедрения малоотходных технологий и вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов;

наличие несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов;

наличие объектов накопленного экологического ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет.

- Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации программы

Согласно Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края, на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586, рациональное природопользование, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека является одним из приоритетов долгосрочного развития края.

- Описание целей и задач программы

Основной целью является предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Основные задачи:

- уменьшение объема размещаемых отходов в не предназначенных для этого местах;

- проведение очистки территорий, деградированных в результате размещения отходов.

- Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа рассчитана на период 2024-2028 гг.

- Перечень основных мероприятий программы

- Ликвидация размещения отходов производства и потребления в количестве 221,59 тыс. м3 согласно приложения № 1;

- Сокращение площади земель загрязнёнными отходами производства и потребления в количестве 215,215 га (приложение № 1);

- Строительство контейнерных площадок (приложение № 2).

- Информация о финансовом обеспечении программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Забайкальского края, средства бюджета Приаргунского муниципального округа.

| Источники финансирования | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего 2024-2028 | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего, в т.ч.: | 695207,79 | 1 279,0 | 173482,20 | 173482,20 | 173482,20 | 174761,19 |
| Бюджет Забайкальского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 695207,79 | 1 279,0 | 173482,20 | 173482,20 | 173482,20 | 174761,19 |

Средства бюджета Забайкальского края, бюджета округа подлежат ежегодно корректировки в соответствии с Законами Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края» и постановлением Приаргунского муниципального округа «О бюджете Приаргунского муниципального округа».

7. Риски (угрозы) при реализации мероприятий программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

Приложение № 1

План-график ликвидации мест размещения отходов

на территории Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Наименование населенного пункта | Местоположение несанкционированной свалки ТКО* | Объем накопленных отходов, куб.м.* | Площадь накопленных отходов, кв.м.* | Стоимость ликвидации по ЛСР, тыс. руб. * | Источник финансирования работ | Срок ликвидации свалки ТКО* | Ответственный за проведение работ по ликвидации несанкционированной свалки ТКО (должность, ФИО, тел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Приаргунск | 1,9 км на юг от пгт. Приаргунск | 60000 | 500000 | 11016,26 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Приаргунской городской Администрации – Мирсанова Оксана Анатольевна, |
| 2 |  | на территории населенного пункта | 7500 | 7500 | 187,18 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 3 | пгт. Кличка | 300 м на север от п. Кличка | 20000 | 300000 | 14787,1 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Кличкинской городской Администрации – Уланова Татьяна Васильевна |
| 4 |  | на территории населенного пункта | 3500 | 35000 | 3206,81 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 5 | с. Бырка | 1,5 км на восток от с. Бырка | 15000 | 210000 | 78162,60 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Быркинской сельской Администрации – Воронова Елена Анатольевна |
| 6 | с. Селинда | на территории населенного пункта | 500 | 25000 | 405,77 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 7 | п. Досатуй | 100 м на запад от п. Досатуй | 12000 | 40000 | 15270,37 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Досатуйской сельской Администрации - Балагурова Ирина Юрьевна |
| 8 | с. Дурой | 900 м на запад от с. Дурой | 16000 | 200000 | 28726,42 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Дуройской сельской Администрации - Сурин Виктор Михайлович |
| 9 |  | на территории населенного пункта | 650 | 27000 | 650,19 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 10 | с. Зоргол | 1,5 км на северо-запад (на землях насел. пункта) | 15000 | 150000 | 53241,61 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Зоргольской сельской Администрации – Гладких Светлана Николаевна |
| 11 | п. Молодёжный | 500 м на север от п. Молодежный | 15000 | 150000 | 92867,35 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Молодежнинской сельской Администрации - Вторыгин Евгений Юрьевич |
| 12 | с. Новоцурухайтуй | 500 м на запад от с. Новоцурухайтуй | 12000 | 40000 | 162532,56 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Новоцурухайтуйской сельской Администрации - Михалёва Людмила Михайловна |
| 13 | с. Улан | 500 м на восток от с. Улан | 500 | 25000 | 35144,78 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 14 | с. Погадаево | 600 м на северо-восток от п. Погадаево | 5000 | 50000 | 7394,85 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Погадаевской сельской Администрации - Верхотурова Татьяна Гавриловна |
| 15 | п. Пограничный | 300 м от домов на восток от п. Пограничный (земли населен. пункта) | 5000 | 50000 | 12691,2 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Пограничнинской сельской Администрации – Чипизубова Марина Николаевна |
| 16 | п. Верея | 50 м на юго-восток от с. Верея | 50 | 2000 | 15,05 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 17 | п. Норинск | на территории населенного пункта | 400 | 650 | 146,09 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 18 | с. Талман-Борзя | 500 м на запад от с. Талман-Борзя | 2300 | 21000 | 25006,92 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 19 | с. Староцурухайтуй | 2 км на запад | 5000 | 50000 | 6569,11 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Староцурухайтуйской сельской Администрации – Болдырева Ольга Геннадиевна |
| 20 | с. Урулюнгуй | 200 м на юго-восток от с. Урулюнгуй | 16000 | 200000 | 52195,41 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Урулюнгуйской сельской Администрации - Аксёнова Надежда Анатольевна |
| 21 | с. Усть-Тасуркай | 500 м на северо-запад от с. Усть-Тасуркай | 5000 | 50000 | 75127,48 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Усть-Тасуркайской сельской администрации - Васильев Олег Викторович |
| 22 |  | на территории населенного пункта | 1200 | 5000 | 939,07 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 23 | с. Верхний Тасуркай | 500 м на юго-восток от с. Верхний Тасуркай | 2300 | 5000 | 673,54 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 24 |  | на территории населенного пункта | 300 | 4000 | 281,6 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 25 | с. Новоивановка | 500 м на восток от с. Новоивановка | 1390 | 5000 | 1258,90 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| Итого по району |  | 25 | 221590 | 2152150 | 678498,20 |  |  |  |

* - данные будут корректироваться

Приложение № 2

Количество контейнерных площадок, необходимый объём средств на проведение работ по их установке

| № п/п | Наименование населённого пункта | Требуемое количество контейнерных площадок, шт. | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Приаргунск | 50 | 4491,82 |
| 2 | п. Кличка | 13 | 1167,87 |
| 3 | п. Досатуй | 48 | 4312,15 |
| 4 | с. Староцурухайтуй | 18 | 1617,06 |
| 5 | с. Верхний Тасуркай | 4 | 359,35 |
| 6 | с. Усть-Тасуркай | 8 | 718,69 |
| 7 | с. Новоивановка | 4 | 359,35 |
| 8 | с. Погадаево | 26 | 2335,75 |
| 9 | с. Горда | 6 | 539,02 |
| 10 | с. Талман-Борзя | 9 | 808,53 |
|  | Итого | 186 | 16709,59 |